## Slide 1
Entrenamiento en pruebas objetivas
Gerencia de Proyectos Informáticos

## Slide 2
Apreciados docente y estudiantes
El siguiente entrenamiento está diseñado para que puedan familiarizarse con la estructura y funcionamiento de las pruebas objetivas. Con este documento ustedes tendrán la posibilidad de conocer en detalle los principales componentes de los ítems que conforman la prueba objetiva.
Este entrenamiento ha sido construido con información equivalente a la que se encuentra en las pruebas reales, por lo que se espera que los estudiantes obtengan herramientas esenciales para su apropiado desempeño en las pruebas.
¡Bienvenidos!
Notes: #233 pocion 4

## Slide 3
Comencemos…

## Slide 4
1. Caso o situación problémica
La empresa Consulting Date está implementando un Sistema de Información desde hace 1 año para integrar todos sus procesos operativos. El proyecto está retrasado y la Gerencia ha decidido contratar un Project Manager para analizar la situación y proponer las acciones pertinentes con el propósito de normalizarlo.

## Slide 5
Enunciado
Usted es el Ingeniero consultor elegido como PM ( Project Manager). Lo primero que debe hacer es evaluar la situación desde la Documentación del proyecto, solicitando:
Opciones de respuesta
a. CHARTER, Plan de Gestión del Proyecto, Contratos, Estudios de factibilidad , Datos de seguimiento.
b. Los estudios de factibilidad técnica, operativa y financiera, correspondientes al proyecto.
c. CHARTER, WBS y un cronograma completo del proyecto.
d. Los indicadores específicos del proyecto así como sus mediciones de calidad.
a

## Slide 6
2. Caso o situación problémica
La empresa SAFARI está dedicada a la estructuración de planes de comercialización de productos de acuerdo con las necesidades de las organizaciones que venden masivamente. El proyecto informático lleva 18 meses y aun no se han cumplido los objetivos trazados. En el análisis se encuentra, que uno de los aspectos que ha impactado considerablemente el desarrollo del proyecto es la gestión de riesgos propios de la operatividad de una plataforma tecnológica, específicamente las permanentes intermitencias del fluido eléctrico.

## Slide 7
Enunciado
Su propuesta sería:
Opciones de respuesta
a. Contratar empresa especialista en acometidas eléctricas.
b. Contratar Cloud.
c. Contratar STORAGE.
d. Contratar soporte web.
a

## Slide 8
3. Caso o situación problémica
La empresa del sector grafico OffsetGraphic está ejecutando un Proyecto informático para la implementación de un ARP.
En cuanto a la plataforma tecnológica en la que está instalado el Software en implementación, la Gestión del cierre de adquisiciones no se ha realizado.

## Slide 9
Enunciado
Usted debe indicar que procedimiento se debe seguir:
Opciones de respuesta
a. Planificación de Adquisiciones: la aceptación de las adquisiciones administrativamente y tecnológicamente, la actualización de inventarios, pólizas y contratos de soporte, la auditoría de las adquisiciones articulando la adquisición de la plataforma con la puesta a punto, establecer los acuerdos negociados para mantener la plataforma, organización de la documentación de adquisiciones desde los términos de referencia hasta los acuerdos de sostenibilidad de la plataforma.
b. Auditoria de Adquisiciones: la aceptación de las adquisiciones administrativamente y tecnológicamente, la actualización de inventarios, pólizas y contratos de soporte, la auditoría de las adquisiciones articulando la adquisición de la plataforma con la puesta a punto, establecer los acuerdos negociados para mantener la plataforma, organización de la documentación de adquisiciones desde los términos de referencia hasta los acuerdos de sostenibilidad de la plataforma.
c

## Slide 10
Opciones de respuesta
c. Cierre de Adquisiciones: la aceptación de las adquisiciones administrativamente y tecnológicamente, la actualización de inventarios, pólizas y contratos de soporte, la auditoría de las adquisiciones articulando la adquisición de la plataforma con la puesta a punto, establecer los acuerdos negociados para mantener la plataforma, organización de la documentación de adquisiciones desde los términos de referencia hasta los acuerdos de sostenibilidad de la plataforma.
d. Ejecución de Adquisiciones. la aceptación de las adquisiciones administrativamente y tecnológicamente, la actualización de inventarios, pólizas y contratos de soporte, la auditoría de las adquisiciones articulando la adquisición de la plataforma con la puesta a punto, establecer los acuerdos negociados para mantener la plataforma, organización de la documentación de adquisiciones desde los términos de referencia hasta los acuerdos de sostenibilidad de la plataforma.
c

## Slide 11
4. Caso o situación problémica
Con base en la información recibida por parte del equipo, el Project Manager toma la decisión de aplazar la compra de un equipo crítico hasta el próximo trimestre del proyecto y prepara un presupuesto para la gerencia que no incluye los recursos relativos. El presupuesto ha sido revisado y aprobado y el plan de adquisiciones es ahora en línea de base. El Project Manager descubre que en realidad necesita comprar el equipo ya.

## Slide 12
Enunciado
¿Qué debería hacer el Project Manager?
Opciones de respuesta
a. Echar la culpa al equipo e intentar recuperar el presupuesto faltante.
b. Hacer nada y dejar que el proyecto se atrase.
c. Admitir el error con la gerencia y solicitar un cambio en el presupuesto.
d. Utilizar rubros de financiación de baja prioridad para compra el equipo ahora.
c

## Slide 13
5. Caso o situación problémica
Una empresa de servicios de turismo está implementando un sistema de información que integrará su operación a nivel nacional. El proyecto tiene una duración total de 40 meses y el costo del sistema es de USD 900 millones. Después de 30 meses se han realizado pagos por USD 640 millones y el porcentaje de implementación es 60%.

## Slide 14
Enunciado
Utilizando el método del valor ganado el Índice de Desempeño del Cronograma es:
Opciones de respuesta
a. 1,1.
b. 0,89.
c. 0,80.
d. 0,60.
c